**CS 프로젝트 회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트**  **이름** | 의학정보 알리미 챗봇 개발(토이인터렉티브) |
| **프로젝트**  **기간** | 2019.04.01~2019.04.30 |
| **일시** | 2019.04.02(화) 15:40~16:10 |
| **참석자** | 중앙대: 유인근, 이정민, 이정원 / 토이인터렉티브(기업): 대표 박소연 |
| **회의**  **내용** | * 구현 진행상태 및 계획 논의   + (현재) “네이버 건강백과 서울대학교 병원 의학정보” 크롤링 완성 단계   + 데이터베이스 모델 정의 예정   + 데이터베이스에 저장된 데이터를 바탕으로 형태소 분석 및 데이터 가공 예정   + 카카오톡 API 활용한 챗봇 채팅 기능 구현 예정   (참고) 중간고사 일정으로 인해, 예정된 구현은 5월에 모두 진행할 계획   * 챗봇 채팅 기능의 구현 형태에 대한 논의   + 사이트 내에 채팅 창을 이식하는 형태 vs 카카오톡에서 이뤄지는 채팅 창   + 전자는 구현 시간이 좀 더 걸릴 것 같아, 후자로 결정   + 모든 구현을 완료한 후 시간적 여유가 있고 기업 측에서 필요하다면, 아픈사람 커뮤니티 웹 사이트에 이식할 수 있는 형태로도 따로 구현할 예정 * 기타   + 기업 측, 구현 계획에 대한 이견 없음   + 중간고사 이후 구현을 다시 시작하며 진행상황 보고 및 미팅 예정   + 6월 기말고사 기간으로 인해 5월에 대부분의 기능을 구현하는 것을 목표 |